**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM**

**ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2021-2022**

Aktualizacja z dnia 05 kwietnia 2022 r.

**Jednostka: Urząd Gminy Gawłuszowice**

Celem planu jest wskazanie kierunków niezbędnych zmian i wdrażanie rozwiązań służących usprawnieniu funkcjonowania podmiotu publicznego, uczynienia go bardziej dostępnym oraz przyjaznym osobom ze szczególnymi potrzebami.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | Zakres działalności | Sposób realizacji | Termin  realizacji |
| DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA | | | |
| 1 | Wyznaczenie w Urzędzie koordynatora do spraw dostępności. | Zarządzenie nr 41/2020 Wójta Gminy Gawłuszowice z dnia 01.10.2020r.  w sprawie powołania koordynatora oraz zespołów ds. dostępności | Zrealizowane |
| 2 | Przekazanie do publicznej wiadomości danych kontaktowych osoby wyznaczonej na koordynatora do spraw dostępności. | Zamieszczenie informacji na stronie internetowej BIP | Zrealizowane/ aktualizowane na bieżąco |
| 3 | Sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej, wynikające z art. 6 ustawy. | 1. Analiza stanu dostosowania obiektu w aspekcie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie: architektonicznym, cyfrowym i informacyjno – komunikacyjnym. 2. Dokonanie samooceny dostosowania obiektu Urzędu Gminy do minimalnych wymagań w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej.  3. Zamieszczenie deklaracji dostępności na stronie BIP Urzędu. | Zrealizowane/ aktualizowane na bieżąco |
| 4 | Wykonanie audytu dostępności w Urzędzie Gminy | Analiza realizacji wymogów dostępności w budynku Urzędu Gminy, określenie rozwiązań dotyczących dostępności cyfrowej,  architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej. Ocena rozwiązań architektonicznych, cyfrowych oraz informacyjno-komunikacyjnych. | zrealizowane |
| 5 | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art.11 ustawy. | Przygotowanie i zamieszczenie na stronie BIP Urzędu raportu w zakresie: - informacji o spełnieniu przez dany podmiot minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy - w przypadku zapewnienia dostępu alternatywnego – analizę uzasadniającą brak zapewnienia dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami | zrealizowane |
| 6 | Dostosowanie pod kątem dostępności cyfrowej | Zapewnianie dostępności treści na serwisach prowadzonych przez Urząd Gminy zgodnie z ustawą o zapewnianiu dostępności. | Działania realizowane na bieżąco |
| 7 | Dostosowanie pod kątem dostępności informacyjno-komunikacyjnej | - Dostęp do usług tłumacza polskiego języka migowego,  - Informacje w tekście łatwym do czytania i zrozumienia,  Informacja w języku migowym na temat działalności urzędu. | zrealizowane |
| 8 | Działania pozostałe | - Szkolenia pracowników w zakresie dostępności,  - Współpraca pomiędzy urzędami powiatu w ramach grupy roboczej. | Cały okres realizacji działań koordynatora i zespołu |
| DZI AŁANIA PLANOWANE W LATACH 2021-2022 | | |  |
| 1 | Dostosowanie pod kątem dostępności architektonicznej budynku Urzędu  Gminy Gawłuszowice oraz jego otoczenia | - Wyznaczenie i oznakowanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,  - Wyróżnienie początku i końca biegów schodowych,  - Oznaczenie szklanych drzwi. | IV kwartał 2021 |
| - Umieszczenie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.  - Wykonanie zmiennej faktury przy wejściu do budynku | I-II kwartał  2022 |
| 2 | Dostępność informacyjno-komunikacyjna budynku Urzędu  Gminy Gawłuszowice | - Wprowadzenie oznaczeń w budynku dla osób niewidomych i słabowidzących – oznaczenie w alfabecie Braille'a, oznaczenie kontrastowe lub w druku  powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. | III-IV kwartał 2022 |
| 3 | Współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie zapewnienia minimalnych wymagań dotyczących dostępności | Nadzór i doradztwo w zakresie spełniania przez gminne jednostki organizacyjne wymagań dostępności w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym wynikających z zapisów art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  (dalej Ustawa o dostępności) | Cały okres realizacji działań koordynatora i zespołu |
| 4 | Działania pozostałe | - Szkolenia pracowników w zakresie dostępności,  - Współpraca pomiędzy urzędami powiatu w ramach grupy roboczej. | Cały okres realizacji działań koordynatora i zespołu |

Uwagi:

Ze względu na planowaną w najbliższych latach przebudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy Gawłuszowice w planie działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom   
ze szczególnymi potrzebami uwzględniono doraźne działania.

Zatwierdzam

Jan Nowak

Wójt Gminy Gawłuszowice